RELEASE OPERATIONS FIELD GUIDE

# 혜니캘린더

Google Play 출시 가이드북

버전 1.2.0 · versionCode 4 · 2026-07-14

정책·보안 제출 차단 조건을 포함한 운영 기준 검증 증거가 없는 항목은 완료로 표시하지 않음

com.hyeni.calendar 출시 운영용

민감정보·서명 비밀번호·실사용 가족 데이터는 포함하지 않음

이 문서는 혜니캘린더의 현재 코드·정책 초안·검증 상태를 기준으로 Google Play Console 등록부터 출시 후 관찰까지 수행하는 운영 가이드다. 체크 표시는 관측된 증거가 있을 때만 바꾸며, Console의 최신 질문과 실제 산출물을 제출 직전에 다시 확인한다.

# 1. 현재 결론

| 구분 | 현재 판정 | 출시 전 행동 |
| --- | --- | --- |
| 앱·Worker 코드 | 현재 검증·배포 완료 | 앱 509/509, Worker 551/551, Android 126/126, 타입·빌드·lint·audit와 배포 smoke 통과 |
| A17 부모 모드 | 현재 범위 통과 | 세션·가족 정본, 8개 주요 화면, 현재 위치·오늘 경로 지도, 콜드 재기동, 로그, App Link 확인 |
| 프로덕션 브라우저 | 공개 범위 통과 | 데스크톱·모바일 온보딩, 선생님 비노출·직접 접근 차단, 공개 법적 문서와 favicon 확인 |
| AI 생성 콘텐츠 | 코드·자동 검증 완료 / 제출 차단 | 앱 내 신고·서버 소유권 검증·D1 저장은 구현됨. 실제 아이 세션·운영 큐 처리 E2E 필요 |
| 가족 메모 UGC | 코드·자동 검증 완료 / 제출 차단 | 신고·차단·표시 직전 재인가는 구현됨. 승인된 아이 기기와 부모의 양방향 FCM·pending E2E 필요 |
| Data Safety | 제출 차단 | 전체 데이터 유형과 외부 처리업체의 서비스 제공자 예외를 계약·설정 기준으로 확정 |
| 법적 문서 | 운영 반영·브라우저 확인 완료 | /privacy·/terms·/data-deletion·/favicon.ico HTTPS 200, 최신 문구·문의처 확인 |
| Android AAB | 업로드 금지 | 최종 커밋 이후 새로 서명 빌드하고 versionCode·서명·해시·mtime 확인 |
| 스토어 그래픽 | 교체 필요 | 실제 가족 정보가 없는 데모 계정으로 규격에 맞게 새로 제작 |
| 위치·FGS·FSI·모니터링 | Console 선언 필요 | 실제 manifest·UI·지속 알림·영상과 선언을 일치시킴 |
| 대상 연령·Families | 책임자 결정 필요 | 실제 보호자+아이 이용자를 근거로 혼합 연령 여부와 연령 구간 확정 |
| 결제·RTDN | 외부 설정·E2E 필요 | Play Console, Google Cloud, Worker secret 설정 후 license tester 검증 |
| 브라우저 Web Push | 외부 설정·E2E 필요 | VAPID secret 설정 후 권한·구독·백그라운드 표시·ACK·해제를 실제 브라우저에서 검증 |
| 심사 접근 | 준비 필요 | 반복 사용 가능한 데모 보호자·자녀 계정과 재현 절차 제공 |

파일이 존재하거나 과거 검증 기록이 있다는 이유만으로 제출 준비 완료로 바꾸지 않는다. 특히 기존 app-release.aab은 최종 커밋 이후 생성됐다는 신선도 증거가 없으면 업로드하지 않는다.

현재 판정은 코드·운영 배포 검증 통과 / Google Play 프로덕션 제출 보류다. 아래 미완료 차단 조건을 모두 해제하기 전에는 AAB를 업로드하지 않는다.

## 1.1 2026-07-14 확정 검증 증거

| 증거 | 관측 결과 |
| --- | --- |
| 앱 기준 branch·commit | feat/app-enhancement-reports · 6d2aff316c1c2fd3277a7ca7915923a2628df52e |
| Worker 기준 branch·commit | qa/final-e2e-fixes-20260702 · 3a8d23d349ab083c53059b9b1dbefa249b3702c2 |
| 앱 자동 검증 | Node 509/509, TypeScript exit 0, production build exit 0, npm audit 0 |
| Worker 자동 검증 | Node 551/551, TypeScript exit 0, npm audit 0 |
| Android 자동 검증 | unit 126/126, lintDebug 오류 0·경고 65, assembleDebug exit 0 |
| debug APK | 15,845,964 bytes · SHA-256 3AC287C8197F2D17324D4D69AF55B80ED4A4DF7C7FB978CDF0222B2C53D07229 · mtime 2026-07-14 07:17:07 KST |
| A17 설치·권한 | SM-A175N · Android 16/API 36 · versionCode 4/versionName 1.2.0 · 알림·정밀/대략 위치 권한 granted |
| A17 세션 | 부모 role, /api/family/mine 200, WebView와 서버 familyId 일치 |
| A17 화면 | 부모 홈·일정·위치·오늘 경로·메시지·알림함·알림 설정·설정 모두 실제 루트 표시·가로 overflow 0 |
| A17 지도 | 현재 위치와 오늘 경로 모두 Kakao map canvas 렌더, 지도를 불러오지 못했어요 없음 |
| A17 오류 | 콜드 재기동 뒤 runtime·console·HTTP 4xx/5xx 0, logcat crash·ANR·반복 401/403/5xx 0 |
| A17 App Link | debug 인증서 설치본에서 hyeni-calendar.pages.dev: verified |
| A17 page size | getconf PAGE_SIZE=4096; 16KB 런타임 검증 증거가 아니므로 별도 차단 유지 |
| Pages 배포 | deployment ID ee6b104c, production alias 공개 화면 1440×900·360×800 검증 |
| Worker 배포 | version ID 0d45492d-d406-4a6f-9815-7ec1a32b5ae0 |
| 공개 서버 | /api/health 200, 법적 문서 3종 200, /favicon.ico 200 SVG, 잘못된 memo permit은 {allowed:false}·no-store |
| D1 | 요구 additive migration 적용·PRAGMA readback, stale mutation lease 0, queued feature feedback 0 |

## 1.2 이번 검증에서 의도적으로 하지 않은 것

- S25와 razr는 사용자 지시에 따라 연결 해제 상태를 유지했고 설치·실행·로그·세션 조회를 전혀 하지 않았다.

- A17은 부모 모드이므로 네이티브 아이 FCM·pending 표시 ACK, 백그라운드 위치 업로드, 마이크 FGS, Usage Access 보고, CALL_PHONE을 양방향으로 검증하지 않았다.

- 실사용 데이터 보호를 위해 일정·메모·신고·차단·SOS·강제 알림·결제의 새 mutation이나 실제 발사를 만들지 않았다.

- 새 서명 AAB, Play 내부 테스트 설치본, license tester 구매, RTDN, 16KB 기기, 대화면·폴더블 검증은 외부 준비가 없어 완료하지 않았다.

- 새 브라우저에는 데모 아이 계정이 없어서 인증된 아이 AI 신고·메모 양방향 E2E와 Web Push 백그라운드 수신을 수행하지 않았다.

# 2. 출시 불변식

- 서명 AAB는 최종 앱 커밋 이후 다시 빌드한다.

- 비밀번호, 키 파일, 구매 토큰, access/refresh token을 문서·로그·이슈·스크린샷에 넣지 않는다.

- 자격정보 파일의 내용을 에이전트나 자동화가 읽지 않는다. 운영자가 비밀번호 관리자로 이전하고 평문 사본을 직접 삭제한다.

- 이번 최종 검증은 A17(RFKL40DP73J) 부모 모드만 사용한다. S25와 razr는 설치·실행·로그·세션 조회를 포함해 조작하지 않는다.

- 스토어 자산에는 실제 아이 사진·이름·위치·학교·학원·전화번호·초대 코드·QR을 넣지 않는다.

- 위치·알림·SOS를 항상·즉시·무조건 전달되는 기능으로 보장하지 않는다.

- SOS·기본 안전 알림을 프리미엄 혜택처럼 표현하지 않는다.

- 주변 소리 듣기는 아이의 해당 세션 직접 허용 전에는 시작하지 않는다.

- AI·UGC 신고와 차단은 실제 구현·D1·실기기 증거 없이 완료 처리하지 않는다.

- 체크하지 못한 제출 차단 항목이 하나라도 있으면 프로덕션 제출·출시 확대를 진행하지 않는다.

# 3. 코드·배포 산출물 만들기

## 3.1 앱 검증

앱 저장소에서 다음을 실행한다.

Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-3
npm run typecheck
node --test tests/*.test.*
npm audit --audit-level=high
npm run build
npx cap sync android
Set-Location android
.\gradlew testDebugUnitTest lintDebug assembleDebug --rerun-tasks

각 명령의 exit code, 테스트 수, 실패·경고를 기록한다. 하나라도 실패하면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

## 3.2 Worker·D1 검증과 배포

Worker 테스트는 부모 저장소에서 실행한다.

Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-1
node --test worker/tests/*.test.mjs
npm audit --audit-level=high
Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-1\worker
npx tsc --noEmit

배포 코드가 요구하는 additive migration을 목록화한 뒤 각 테이블·컬럼·인덱스를 읽기 전용으로 확인한다. 이미 적용된 ALTER TABLE을 다시 실행하지 않는다.

Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-1\worker
npx wrangler d1 execute hyeni-calendar --remote --command "PRAGMA table_list;"

필요한 migration을 Worker보다 먼저 적용하고 스키마를 다시 읽은 뒤 배포한다. 프로덕션 D1 삭제, destructive migration, 테스트 데이터 잔류는 금지한다.

Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-1\worker
npx wrangler deploy

배포 뒤 공개 URL에서 /api/health, /terms, /privacy, /data-deletion, /favicon.ico를 확인한다. 법적 문서는 HTTPS 200, 한글 렌더링, 최신 갱신일, 자연스러운 조사, 공식 연락처, 데스크톱·모바일 가로 overflow 0, Console error 0을 모두 확인한다.

## 3.3 Pages 배포

프로젝트 .env의 D1 전용 토큰이 Pages OAuth를 덮지 않도록 .env가 없는 임시 디렉터리에서 실행한다.

Set-Location $env:TEMP
npx wrangler pages deploy C:/Users/TK/Desktop/hyeni-3/dist `
  --project-name=hyeni-calendar --branch=main --commit-dirty=true

배포된 https://hyeni-calendar.pages.dev에서 로그인, 부모 홈, 일정, 위치, 오늘 경로, 알림, 메시지, 설정을 확인한다. Console error와 실패한 API를 기록하고, 캐시된 이전 bundle을 최신 배포로 오인하지 않는다.

## 3.4 운영 환경 설정 readback

2026-07-14 wrangler secret list에서 FCM 분리 자격정보, Google OAuth, JWT, Kakao, NCP SENS, OpenAI, PUSH_INTERNAL_SECRET의 이름은 확인됐다. 값은 읽거나 기록하지 않았다. 다음 이름은 없으므로 관련 기능을 출시 준비 완료로 표시하지 않는다.

| 미설정 이름 | 영향·필수 검증 |
| --- | --- |
| RESEND_API_KEY | 기능 제안은 D1 queued로만 접수된다. 운영자가 큐를 처리하거나 secret 설정 뒤 실제 메일 sent E2E 필요 |
| VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_PRIVATE_KEY | 브라우저 Web Push 구독·백그라운드 표시·ACK 불가. 두 key 설정과 실제 브라우저 E2E 필요 |
| GOOGLE_PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON | Play 구독 검증·복원·acknowledge 정본 호출 불가 |
| GOOGLE_PLAY_PACKAGE_NAME | 패키지 설정을 Console의 com.hyeni.calendar와 일치시켜야 함 |
| GOOGLE_PLAY_RTDN_AUDIENCE | RTDN OIDC audience 검증 불가 |
| GOOGLE_PLAY_RTDN_PUSH_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL | RTDN push 호출자 이메일 검증 불가 |

secret을 설정하면 이름 존재만으로 완료하지 않는다. health/fail-closed, license tester, 실제 메일, 실제 브라우저 push, RTDN 재전달을 각각 검증하고 값·토큰·자격 JSON은 기록하지 않는다.

# 4. 안전하게 서명 AAB 만들기

## 4.1 평문 자격정보 정리

- android/keystore/hyeni-upload-credentials.txt의 내용을 에이전트나 자동화가 읽지 않는다.

- 운영자가 값을 비밀번호 관리자에 직접 옮긴 뒤 평문 파일과 별도 사본을 직접 삭제한다.

- 삭제·이전 여부는 운영자가 확인하고 출시 기록에는 값이 아닌 완료 사실만 남긴다.

- 비밀번호를 Gradle -P 인자, PowerShell history, CI 로그, 문서에 넣지 않는다.

- 사용자 전역·프로젝트 gradle.properties에 HYENI_KEYSTORE, HYENI_KEYSTORE_PASSWORD, HYENI_KEY_ALIAS, HYENI_KEY_PASSWORD가 하나라도 있으면 릴리즈 작업은 값 읽기 없이 실패한다. 운영자가 해당 평문 항목을 직접 제거하고 비밀번호 관리자로 이전한다.

- 이번 평문 노출에 따라 업로드 키스토어 비밀번호 변경이 필요한지 운영자가 검토·확정하기 전에는 새 AAB를 만들지 않는다.

## 4.2 임시 환경변수 서명

android/app/build.gradle은 임시 HYENI_* 환경변수만 서명 정본으로 사용한다. 네 값이 모두 있어야 하며 하나라도 없거나 공백이면 unsigned AAB를 만들지 않고 실패한다. 운영자가 보이지 않는 입력창에 직접 입력하고 빌드가 끝나거나 실패하면 환경변수를 제거한다.

$storeSecret = Read-Host "업로드 키스토어 비밀번호" -AsSecureString
$keySecret = Read-Host "업로드 키 비밀번호" -AsSecureString
$storePtr = [Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($storeSecret)
$keyPtr = [Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($keySecret)

try {
  $env:HYENI_KEYSTORE = "../keystore/hyeni-upload.jks"
  $env:HYENI_KEYSTORE_PASSWORD = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringBSTR($storePtr)
  $env:HYENI_KEY_ALIAS = "hyeni-upload"
  $env:HYENI_KEY_PASSWORD = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringBSTR($keyPtr)

  Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-3\android
  .\gradlew --no-daemon bundleRelease
} finally {
  Remove-Item Env:HYENI_KEYSTORE -ErrorAction SilentlyContinue
  Remove-Item Env:HYENI_KEYSTORE_PASSWORD -ErrorAction SilentlyContinue
  Remove-Item Env:HYENI_KEY_ALIAS -ErrorAction SilentlyContinue
  Remove-Item Env:HYENI_KEY_PASSWORD -ErrorAction SilentlyContinue
  [Runtime.InteropServices.Marshal]::ZeroFreeBSTR($storePtr)
  [Runtime.InteropServices.Marshal]::ZeroFreeBSTR($keyPtr)
  $storeSecret = $null
  $keySecret = $null
}

## 4.3 AAB 승인 증거

- 산출물: android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab

- package: com.hyeni.calendar

- versionName: 1.2.0

- versionCode: 4

- 파일 mtime이 최종 앱 커밋 이후

- 업로드 인증서가 기존 업로드 키와 동일

- SHA-256, 파일 크기, mtime 기록

- 현재 코드의 targetSdk 36·compileSdk 36과 Play 제출 최소 기준(API 35 이상, 2026-07-14 확인) 일치

- 네이티브 라이브러리 16KB page alignment를 아래 4단계로 실제 확인

- merged manifest에 의도하지 않은 권한·컴포넌트가 없음

- 최종 코드가 바뀌면 versionCode를 올린 새 AAB를 다시 생성

## 4.4 16KB page size 실행 검사

Google Play는 2025-11-01부터 Android 15(API 35) 이상을 대상으로 하는 신규 앱·업데이트에 16KB page size 지원을 요구한다. A17의 PAGE_SIZE=4096 성공 실행은 일반 4KB 기기 호환 증거일 뿐 이 요구사항을 대신하지 않는다.

파일이 존재하거나 AGP가 최신이라는 사실만으로 통과 처리하지 않는다. 공식 bundletool JAR의 실제 경로를 BUNDLETOOL_JAR 환경변수로 지정하고 다음 검사를 모두 실행한다.

Set-Location C:\Users\TK\Desktop\hyeni-3
$aab = (Resolve-Path "android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab").Path
if (-not $env:BUNDLETOOL_JAR -or -not (Test-Path -LiteralPath $env:BUNDLETOOL_JAR)) {
  throw "공식 bundletool JAR 경로를 BUNDLETOOL_JAR에 지정하세요."
}

$config = (& java -jar $env:BUNDLETOOL_JAR dump config --bundle="$aab" 2>&1) -join "`n"
if ($LASTEXITCODE -ne 0 -or $config -notmatch "PAGE_ALIGNMENT_16K") {
  throw "AAB config에서 PAGE_ALIGNMENT_16K를 확인하지 못했습니다."
}

$work = Join-Path $env:TEMP ("hyeni-16kb-" + [guid]::NewGuid().ToString("N"))
New-Item -ItemType Directory -Path $work | Out-Null
$apks = Join-Path $work "hyeni.apks"
& java -jar $env:BUNDLETOOL_JAR build-apks --bundle="$aab" --output="$apks" --mode=universal
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "universal APK 생성에 실패했습니다." }
Copy-Item -LiteralPath $apks -Destination (Join-Path $work "hyeni.zip")
Expand-Archive -LiteralPath (Join-Path $work "hyeni.zip") -DestinationPath (Join-Path $work "expanded")
$apk = Join-Path $work "expanded/universal.apk"

$sdk = if ($env:ANDROID_SDK_ROOT) { $env:ANDROID_SDK_ROOT } else { Join-Path $env:LOCALAPPDATA "Android/Sdk" }
$buildTools = Get-ChildItem -LiteralPath (Join-Path $sdk "build-tools") -Directory |
  Sort-Object { [version]$_.Name } -Descending | Select-Object -First 1
$zipalign = Join-Path $buildTools.FullName "zipalign.exe"
& $zipalign -c -P 16 -v 4 $apk
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "APK ZIP 16KB 정렬 검사에 실패했습니다." }

$ndk = Get-ChildItem -LiteralPath (Join-Path $sdk "ndk") -Directory |
  Sort-Object { [version]$_.Name } -Descending | Select-Object -First 1
$readelf = Join-Path $ndk.FullName "toolchains/llvm/prebuilt/windows-x86_64/bin/llvm-readelf.exe"
$extract = Join-Path $work "apk"
Copy-Item -LiteralPath $apk -Destination (Join-Path $work "universal.zip")
Expand-Archive -LiteralPath (Join-Path $work "universal.zip") -DestinationPath $extract
$soFiles = @(Get-ChildItem -LiteralPath $extract -Recurse -Filter "*.so")
if ($soFiles.Count -eq 0) { throw "검사할 네이티브 .so를 찾지 못했습니다." }
$elfFailures = @()
foreach ($so in $soFiles) {
  $loadLines = @(& $readelf -lW $so.FullName | Where-Object { $_ -match '^\s*LOAD\s' })
  if ($LASTEXITCODE -ne 0 -or $loadLines.Count -eq 0) {
    $elfFailures += "$($so.FullName): LOAD header 없음"
    continue
  }
  foreach ($line in $loadLines) {
    $alignText = (($line.Trim() -split '\s+')[-1] -replace '^0x', '')
    if ([Convert]::ToInt64($alignText, 16) -lt 16384) {
      $elfFailures += "$($so.FullName): $line"
    }
  }
}
if ($elfFailures.Count -gt 0) {
  $elfFailures
  throw "ELF LOAD alignment가 16KB보다 작은 라이브러리가 있습니다."
}

$page16kSerial = Read-Host "승인된 Android 15+ 16KB 에뮬레이터 adb serial"
adb -s $page16kSerial install -r $apk
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "16KB 에뮬레이터 설치에 실패했습니다." }
$pageSize = (adb -s $page16kSerial shell getconf PAGE_SIZE).Trim()
if ($pageSize -ne "16384") { throw "실행 기기의 PAGE_SIZE가 16384가 아닙니다: $pageSize" }
adb -s $page16kSerial shell am start -W -n com.hyeni.calendar/.MainActivity
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "16KB 에뮬레이터 실행 확인에 실패했습니다." }

dump config=PAGE_ALIGNMENT_16K, zipalign exit 0, 모든 .so의 모든 ELF LOAD alignment가 0x4000 이상, getconf PAGE_SIZE=16384, 앱 시작·로그인 전 화면 crash 0건을 각각 기록한다. 하나라도 없으면 AAB 승인을 보류한다.

| 16KB 증거 | 실제 결과 |
| --- | --- |
| bundletool dump config | 미실행 — 최종 서명 AAB 없음 |
| zipalign -P 16 | 미실행 — 최종 서명 AAB 없음 |
| 전체 ELF LOAD 검사 | 미실행 — 최종 서명 AAB 없음 |
| 16KB 런타임·앱 시작 | 미검증 — A17은 4096, 승인된 16384 기기 필요 |

# 5. Play Console 기본 등록

## 5.1 앱과 트랙

- 앱 이름: 혜니캘린더 - 우리 가족 일정과 아이 안전

- 기본 언어: 한국어(대한민국)

- 앱/게임: 앱

- 무료/유료: 무료, 인앱 구독 있음

- 카테고리: 육아 또는 라이프스타일 중 실제 포지셔닝에 맞게 선택

- 지원 이메일: mail@hyenicalendar.com — 실제 송수신 확인

- 개인정보처리방침: https://hyeni-calendar-api.tkisdroid.workers.dev/privacy

- 데이터 삭제: https://hyeni-calendar-api.tkisdroid.workers.dev/data-deletion

Play App Signing을 사용하고 최신 AAB는 내부 테스트 트랙에 먼저 업로드한다. pre-launch report와 기기 카탈로그 경고를 확인한 뒤 비공개 테스트로 승격한다. 2023-11-13 이후 생성한 개인 개발자 계정이라면 공식 기준상 최소 12명이 14일 연속 opt-in한 비공개 테스트 뒤 프로덕션 접근을 신청한다. 기존 개인 계정·조직 계정에는 이 조건을 임의 적용하지 말고, 실제 계정의 Play Console 대시보드에 표시되는 요구사항을 정본으로 기록한다.

소셜 로그인 callback은 임의 앱이 가로챌 수 있는 custom scheme이 아니라 정확한 HTTPS App Link https://hyeni-calendar.pages.dev/oauth/callback만 사용한다. 로컬 debug 설치 검증용 인증서와 Play App Signing 인증서는 서로 다르므로 다음 순서를 지킨다.

- Play Console의 앱 무결성 화면에서 App signing key certificate SHA-256을 복사한다. 업로드 키 인증서 지문을 대신 사용하지 않는다.

- public/.well-known/assetlinks.json의 인증서 배열을 Play App Signing 지문으로 교체하고 debug 지문은 출시 파일에서 제거한다.

- Pages에 재배포한 뒤 파일이 리디렉션 없이 HTTPS 200·application/json으로 응답하는지 확인한다.

- Play 내부 테스트에서 A17에 설치한 빌드로 adb -s RFKL40DP73J shell pm verify-app-links --re-verify com.hyeni.calendar와 adb -s RFKL40DP73J shell pm get-app-links com.hyeni.calendar를 실행해 도메인이 verified인지 확인한다. serial 없는 adb shell은 사용하지 않는다.

- 검증 전에는 소셜 로그인을 출시 준비 완료로 표시하지 않는다. custom scheme fallback이나 프로덕션 loopback callback을 다시 허용하지 않는다.

현재 A17 debug 설치본은 debug 인증서 지문으로 hyeni-calendar.pages.dev: verified를 확인했다. 이 결과는 링크 배선 증거일 뿐 Play App Signing 인증서 증거가 아니다. 내부 테스트 AAB의 App signing key 지문으로 assetlinks.json을 교체하고 같은 명령을 다시 통과하기 전에는 출시 App Link 항목을 닫지 않는다.

v1.2.0 프로덕션 등록정보에는 아직 미완성인 선생님 모드를 기능으로 홍보하지 않는다. 실제 production bundle의 온보딩에는 부모·아이만 보이고 /teacher/* 직접 접근은 준비 안내 gate로 닫힌 상태를 유지한다. 정식 공개하려면 선생님 데이터·심사 계정·Data Safety·삭제 범위·역할별 E2E를 별도 승인한다.

## 5.2 앱 접근 권한

심사자가 만료되는 QR이나 1회용 OTP에 의존하지 않도록 별도 데모 가족을 준비한다.

- 반복 사용 가능한 데모 보호자 ID·비밀번호

- 데모 아이가 이미 연결된 상태의 접근 절차

- 부모 홈 → 일정 → 위치 → 오늘 경로 → 알림 → 메시지 → 설정 순서

- 위치·도착 기능의 별도 Android 데모 영상

- 주변 소리 듣기는 아이의 매 요청 허용이 필요하다는 설명과 데모

- 유료 기능을 검토할 license tester 또는 테스트 구독 절차

- 실제 전화번호·아이 정보·실사용 페어링 코드·구매 토큰은 제공하지 않음

# 6. 스토어 문안·그래픽

긴 설명 정본은 docs/store/play-listing.md를 사용한다. 다음 표현은 금지한다.

- “항상 정확한 위치”, “즉시 전달”, “절대 놓치지 않는 알림” 같은 보장

- 기기 설정과 무관하게 “무조건 전체 화면”이라고 단정

- 오래되거나 부정확한 위치를 현재 위치·미도착으로 단정

- SOS·긴급 알림을 구독 혜택으로 표현

- 주변 소리 듣기가 아이 확인 없이 자동 실행된다고 오해할 표현

- AI가 항상 맞거나 전문가·긴급 서비스를 대신한다고 오해할 표현

| 자산 | 제출 전 요구 작업 |
| --- | --- |
| 앱 아이콘 | 512×512, Console 현재 PNG 규격과 파일 모드 확인 |
| 피처 그래픽 | 1024×500, JPEG 또는 24-bit 불투명 PNG |
| 휴대전화 스크린샷 | 1080×1920 권장, JPEG 또는 불투명 PNG, 4~8장 |

현재 output/store-screenshots/ 초안은 업로드하지 않는다. 별도 데모 가족으로 부모 홈, 위치·정확도·마지막 확인 시각, 오늘 경로, 일정·준비물, 가족 메시지, 안전 알림, 아이 모드, 권한 안내를 다시 촬영한다. 확대 화면·상태바·알림창·이미지 메타데이터까지 PII가 없는지 확인한다.

# 7. Data Safety·법적 문서

## 7.1 전체 데이터 범주

상세 워크시트는 docs/store/play-data-safety.md를 사용한다. 최소한 다음 범주를 유형별로 검토한다.

- 이름, 이메일, 사용자 ID, 전화번호, 생년월일

- 정확한 위치, 백그라운드 위치, 저장 장소·주소

- 프로필·메시지 사진, AI 일정 분석 사진·텍스트

- 가족 메모·위치 공유·빠른 상태, 일정·준비물

- 아이가 AI 친구에 입력한 프롬프트·대화와 서버에 저장된 assistant 답변

- 주변 소리 음성, 음성 인식 입력과 인식 텍스트

- Usage Access 허용 뒤 앱이 자동 보고하는 설치된 앱 중 최근 많이 사용한 상위 5개의 packageName·사용 시간·최근 사용 시각, 잠금 해제·앱 상호작용 지표

- 배터리·네트워크·권한·알림 상태, 오류 진단

- 앱 설치 ID, FCM 토큰, 세션 ID

- 구매 내역·구독 상태

각 유형의 수집, 공유, 필수/선택, 일시 처리, 목적을 별도로 답한다. 위치·마이크·사용정보 권한 거부가 가능한데 앱 전체에 필수라고 표시하거나, 일시 처리 음성과 저장되는 감사 메타데이터를 같은 방식으로 답하지 않는다.

## 7.2 외부 처리와 서비스 제공자 예외

Cloudflare, Firebase/FCM, Google Play, Google·Kakao·Naver OAuth, Kakao 지도·모빌리티, 공개 OSRM, OpenAI, Resend, NCP SENS, Android SpeechRecognizer·Web Speech 제공자가 데이터를 처리할 수 있다. “판매하지 않음”과 “외부 처리가 없음”은 다르다.

각 업체의 DPA, 보관, 삭제, 국외 이전, 2차 이용, 학습 설정, 개발자 지시 범위를 확인해 Play의 서비스 제공자 예외 적용 여부를 결정한다. 예외가 확인되지 않은 데이터 유형은 “공유하지 않음”으로 확정하지 않는다. 코드에 업체명이 있다는 사실만으로 계약 증거를 대신하지 않는다.

Android SpeechRecognizer와 Web Speech는 OS·브라우저·제공자 설정에 따라 외부 처리 가능성이 있다. 음성이 항상 단말 안에서만 처리된다고 안내하지 않는다. 앱 서버가 인식 텍스트를 받는 처리와 단말·브라우저 음성 서비스의 처리를 개인정보처리방침에서 구분한다.

## 7.3 개인정보처리방침·연락처

공개 개인정보처리방침은 다음을 모두 포함해야 한다.

- AI 친구 대화뿐 아니라 AI 일정 사진·텍스트, AI 요약 처리

- SpeechRecognizer/Web Speech 외부 처리 가능성

- 가족 메시지·사진·일정 UGC와 신고·차단·조치 절차

- 위치·앱 사용정보 모니터링의 자녀 보호 목적, 권한 해제 방법

- 주변 소리의 아이 요청별 허용, 최대 1분, 일시 처리, 감사 메타데이터

- 아동 데이터의 가족 범위, 보관·삭제, 외부 처리업체

- 공식 문의 주소 mail@hyenicalendar.com

Play 지원 이메일, 개인정보 담당 연락처, 이용약관 연락처를 같은 운영 가능한 주소로 유지한다.

# 8. 위치·FGS·FSI·모니터링 선언

## 8.1 백그라운드 위치

Play Console 백그라운드 위치 선언 폼에는 하나의 핵심 위치 기능만 설명한다.

아이 기기가 앱 밖에 있어도 보호자에게 위치를 공유해 가족 안전 기능을 제공한다.

반면 앱의 prominent disclosure와 심사 영상에는 실제 위치 사용을 빠짐없이 보여 준다.

- 현재 위치와 오늘 경로

- 집·학교·학원 도착·출발

- 일정 미도착 확인

- 위험 장소 진입 알림

- 앱을 닫거나 사용하지 않을 때의 위치 수집과 보호자 공유

- 전경 권한을 먼저 받고 별도 설명·사용자 동작으로 백그라운드 권한 요청

- 거부·회수 시 앱은 열리지만 제한되는 기능 안내

선언 폼에 여러 핵심 기능을 병렬 나열하는 것과 prominent disclosure에서 실제 사용을 누락하는 것 모두 피한다.

## 8.2 Foreground Service 3종

최종 merged manifest를 기준으로 다음 세 유형을 Play Console에 각각 선언하고 실제 기능 영상을 준비한다.

| 유형 | 선언·영상에 포함할 내용 |
| --- | --- |
| FOREGROUND_SERVICE_LOCATION | 아이 위치 공유 시작 조건, 자녀 보호 핵심성, 지속 알림·고유 아이콘, 지연·중단 시 위치·도착 기능 제한 |
| FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE | 부모 요청 → 아이의 해당 요청 직접 허용 → 최대 1분, 지속 알림·중지, 중단 영향 |
| FGS specialUse | emergency_parental_alert의 구체적 목적, 사용자에게 보이는 알림, 지연·중단 영향 |

2026-08-26 시행 예정 정책 미리보기에는 geofencing이 승인 FGS 용도에서 제외되고 Geofence API 사용이 안내되어 있다. 제출일이 시행일 이후이거나 심사 화면이 새 기준을 적용하면, 연속 위치 공유라는 핵심 FGS 기능과 도착·출발 지오펜스 트리거를 분리해 설명하고 구현 전환 필요성을 다시 판단한다. 시행 전이라는 이유로 해당 변경을 무시하거나, 지오펜스만을 location FGS의 유일한 사용 사유로 제출하지 않는다.

| 기한 | 담당 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-12 | Android 기능 담당 | 등록장소·일정 도착 감지에서 연속 위치 FGS와 지오펜스 용도를 분리한 코드·전력·정확도 영향 검토서 |
| 2026-08-19 | Play 출시 담당 | 2026-08-26 기준으로 제출할 FGS 선언 문안·시연 영상과 Geofence API 전환 여부 승인 기록 |
| targetSdk 37 전환 2주 전 | Android 기능 담당 | Android 17의 일회성 정밀 위치는 위치 버튼을 사용하고, 지속 정밀·백그라운드 위치만 별도 정당화한 권한 매트릭스 |

Android 17(API 37) 이상을 대상으로 올리는 시점에는 2026-10-28 시행 예정 위치 최소 범위 정책을 다시 적용한다. 현재 targetSdk 36 빌드의 즉시 제출 차단 조건은 아니지만, 일회성 사용자 동작에 정밀 위치가 필요한 화면은 Android 위치 버튼으로 전환하고 지속 정밀 위치가 핵심인 자녀 추적 기능은 별도 선언·심사 증거를 준비하기 전 targetSdk 37로 올리지 않는다.

HTTP 성공이나 FCM 수신만 보여 주지 말고 사용자가 실제로 보는 알림, 서비스 시작·중지, 권한 거부·중단 영향을 영상에 담는다.

## 8.3 전체 화면 인텐트

혜니캘린더는 전화·알람 앱이 아님을 전제로 한다. USE_FULL_SCREEN_INTENT를 전화·알람 앱의 자동 허용 대상처럼 선언하지 않는다.

- 사용자가 Android 특별 접근 권한을 직접 허용·회수하는 흐름 확인

- 허용 시 SOS·긴급상황 수신 보조가 동작하는지 확인

- 미허용·정책 제한 시 높은 중요도의 heads-up 알림으로 강등

- 일반 일정·메모·미도착 경고를 SOS 전체 화면으로 승격하지 않음

- 전체 화면 불가 상태를 알림 유실로 만들지 않음

## 8.4 자녀 모니터링·사용정보

- merged manifest의 isMonitoringTool=child_monitoring을 확인한다.

- 스토어 긴 설명과 prominent disclosure에 자녀 보호 목적의 위치 및 최근 많이 사용한 앱 상위 5개의 packageName·사용 시간·최근 사용 시각이 자동 보고됨을 공개한다. “사용자가 선택한 앱만 수집”한다고 쓰지 않는다.

- 위치·마이크 foreground service 실행 중 지속 알림과 기능별 고유 아이콘을 표시한다.

- PACKAGE_USAGE_STATS는 앱 안에서 목적을 설명한 뒤 사용자가 Android 설정에서 직접 허용한다.

- 모니터링이 숨겨져 있거나 알림을 제거할 수 없는 것처럼 보이는 문구·영상·아이콘을 사용하지 않는다.

## 8.5 일정 알림·전화 최소 권한

일정 알림의 정본은 사용자별 설정을 적용하는 서버 cron이며, JS에서 네이티브 예약 알림 API를 호출하지 않는다. 위치 서비스 재시작·heartbeat와 레거시 예약 데이터 복구는 정확한 시각을 보장할 필요가 없는 보조 경로이므로 inexact alarm과 15분 WorkManager를 사용한다. 따라서 정확한 알람 특별 권한은 manifest에서 제거했으며, 앱에서 해당 특별 접근 설정을 요구하거나 전달 준비 상태를 낮추지 않는다.

CALL_PHONE은 아이가 명시적으로 누른 보호자 전화 연결에만 사용한다. ACTION_DIAL만으로 같은 기능을 제공할 수 있는지 확인하고, 직접 발신이 꼭 필요한 경우가 아니면 권한을 제거한다. 최종 merged manifest와 기능 영상을 기준으로 최소 권한 검토 기록을 남긴다.

# 9. AI 생성 콘텐츠·UGC 출시 게이트

## 9.1 AI 답변 신고

코드와 자동 회귀 테스트에서 다음 항목을 확인했다. 체크된 항목도 실제 아이 화면과 운영 큐 E2E를 대신하지 않는다.

- [x] 모든 AI assistant 답변 버블에서 앱을 나가지 않고 이 답변 신고 가능

- [x] 이유 선택, 선택 상세, 전송 중, 실패·재시도, 완료 상태 제공

- [x] 새로 생성된 답변도 안정적인 서버 message ID로 신고

- [x] 서버가 인증 사용자, 가족, 아이, assistant 메시지 소유권을 직접 검증

- [x] D1에 먼저 영속 저장하고 중복 신고는 멱등 처리

- [ ] status='new' 운영 큐에서 담당자가 검토·조치·회신

- [x] 아이 완료 문구가 실제 동작보다 과장하지 않음

- [ ] 실제 아이 세션에서 신고하고 운영 큐 반영까지 E2E

## 9.2 가족 메모 신고·사용자 차단

- [x] 메시지·사진·위치 UGC에서 앱 내 신고 가능

- [x] 본인 메시지 신고 차단, 정확한 가족·아이 스레드 권한 검증

- [x] 차단 뒤 1:1 메시지 전송·조회·실시간·푸시가 양방향 정책대로 차단

- [x] 사용자 차단이 SOS·위험·위치 안전 알림이나 가족 연결을 끊지 않음

- [x] 차단 해제와 보호자 관리 흐름 제공

- [ ] 신고·차단·운영 조치를 D1·브라우저·Android에서 E2E 확인

## 9.3 UGC 약관·운영

UGC 전송 전에 이용약관 동의를 받고 다음을 명시한다.

- 성적·폭력적·불법·괴롭힘·따돌림·개인정보 탈취·아동 위해 콘텐츠 금지

- 메시지·사용자 신고와 차단 방법

- 신고 검토, 콘텐츠·계정 제한, 이의 제기와 연락처

- 아동이 불편한 콘텐츠를 보호자 또는 운영자에게 알리는 방법

- 신고 큐 담당자, 처리 우선순위, 증거 보존, 회신 기준

AI 답변 신고, 메모 신고, 사용자 차단, UGC 약관의 코드·자동 테스트·실제 양방향 E2E·운영 큐 중 하나라도 미확인이면 제출 차단 상태를 유지한다. 승인된 데모 아이 브라우저 세션을 준비하면 #/child/ai-friend에서 아이 AI 신고를, #/child/memo와 A17 부모 메모 화면에서 양방향 신고·차단 및 API·D1 결과를 확인한다. 이번 최종 검증의 새 브라우저에는 데모 아이 세션이 없었고 S25·razr도 사용자 지시에 따라 제외했으므로 이 E2E는 수행하지 않았다. 네이티브 아이 FCM·pending 표시 ACK, 백그라운드 위치, 마이크 FGS, 앱 사용정보 보고도 승인된 아이 Android 기기에서 별도 출시 차단 항목으로 남긴다.

# 10. 대상 연령·Families·콘텐츠 등급

혜니캘린더는 보호자와 아이 모드를 함께 제공한다. 제품·정책 책임자가 실제 이용자를 근거로 혼합 연령 대상 여부와 구체적 연령 구간을 결정한다.

- 아이가 일정·대화·SOS·AI 기능을 직접 사용하므로 심사를 피하기 위한 성인 전용 선택을 하지 않는다.

- Families 정책상 아동만을 대상으로 하면 위치 권한 자체를 요청할 수 없고 정밀 위치를 수집·사용·전송할 수도 없다. 따라서 현재 정밀·백그라운드 위치 기능을 유지한 채 아동 전용으로 제출하지 않는다. 실제 보호자+아동 혼합 제품의 대상 연령과 데이터 흐름을 책임자가 확정한다.

- 아동 연령을 포함하면 Families 정책, SDK 적격성, 아동 데이터 공개, AI·UGC 안전조치를 함께 확인한다. 아이 또는 연령 미확정 흐름에서 Kakao 지도·경로, 공개 OSRM, OpenAI, FCM, OAuth, 음성 인식 등 승인되지 않은 API/SDK가 동작하지 않는다는 증거가 없으면 제출을 보류한다.

- 연령에 따라 SDK·데이터 처리를 달리한다면 중립적인 연령 확인 흐름과 우회 방지를 구현·검증하고, 입력된 생년월일을 광고·추적 회피 수단으로 사용하지 않는다.

- 실제 대상과 무관한 연령대를 정책 회피 목적으로 추가·제외하지 않는다.

- 결정한 연령 구간과 근거를 출시 기록에 남긴다.

IARC 등급은 미리 “3+”로 예상하거나 문서에 확정하지 않는다. AI 생성 콘텐츠, 가족 간 사용자 통신, 사진·위치 공유, UGC 관련 질문에 실제 기능대로 답하고 Console이 반환한 등급을 사용한다.

# 11. 구독·결제·RTDN

상품 ID는 hyeni_premium이며 base plan, 국가별 가격, 무료 체험 eligibility는 Play Console과 Google Play 결제 화면을 정본으로 한다. 앱은 Play가 반환한 formattedPrice만 표시한다.

- 월간·연간 base plan을 활성화한다.

- Play가 현재 계정에 eligible로 반환한 정확한 7일 무료 pricing phase에만 체험 문구가 표시되는지 확인한다.

- Android Publisher API를 활성화한다.

- 서비스 계정에 필요한 최소 Play Console 구독 조회 권한을 부여한다.

- Pub/Sub topic과 인증된 RTDN push subscription을 연결한다.

- Worker secret 네 가지를 설정한다: 서비스 계정 JSON, 패키지명, RTDN audience, push service-account email.

- license tester로 신규 구매, 체험, 갱신, 해지, grace, 복원, 중복 delivery를 검증한다.

- PENDING 구매는 entitlement·크레딧을 열거나 acknowledge하지 않고, Google Play가 PURCHASED로 확정한 뒤에만 서버 검증을 진행한다.

- Worker가 Google Play API로 상태를 재검증하고 설정 누락에서 503 fail-closed인지 확인한다. RTDN의 notification type만 믿지 않고 purchases.subscriptionsv2.get 결과를 정본으로 사용한다.

- 완료된 구독이 미승인 상태면 서버가 acknowledge하고, Google Play의 3일 기한 안에 acknowledgementState와 D1 acknowledged_at이 완료되는지 확인한다. 클라이언트 acknowledge는 서버가 명시적으로 지시한 경우에만 보조로 사용한다.

- 같은 RTDN·구매 검증을 재전달해도 entitlement·AI 크레딧·원장이 한 번만 반영되는지 확인한다.

- 구매 토큰·order ID·서명 비밀번호가 로그·오류 응답·가이드에 포함되지 않는지 확인한다.

구독 검증·acknowledge·PENDING fail-closed와 RTDN 재검증 코드는 자동 테스트로 확인됐지만, 현재 Google Play/RTDN secret이 없고 license tester 실구매를 하지 않았으므로 운영 증거는 미완료다. Qonversion은 현재 결제 정본이 아니며 활성 결제 경로처럼 안내하지 않는다.

# 12. 최종 실사용 검증

## 12.1 A17 부모 모드

- 기존 앱 데이터 삭제 없이 adb -s RFKL40DP73J install -r android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

- /api/family/mine familyId와 WebView local session familyId 일치

- 부모 홈 활성 아이, 기기 상태, 위치 마지막 확인 시각

- 현재 위치 지도 로딩과 실패·재시도·오래된 위치 문구

- 오늘 경로 지도·경로·머문 곳 접기·펼치기

- 일정 목록·상세·등록·수정·삭제 후 테스트 데이터 정리

- 명시적 아이 스레드, 메모 전송 즉시 표시, 실패 재시도, 읽음

- 알림함의 정확한 대상 화면 이동·읽음·pending ACK

- 설정의 약관·개인정보·회원 탈퇴·권한 경로

- Android logcat과 WebView Console에 crash, uncaught error, 반복 401/403/5xx가 없는지 확인

이번 A17 최종 실행은 실사용 데이터 보호를 위해 조회·렌더·오류 강등 중심으로 수행했다. 일정 등록·수정·삭제, 새 메모·신고·차단, SOS·강제 알림, 주변 소리, 결제처럼 외부 사람·기기·데이터를 바꾸는 동작은 새로 실행하지 않았다.

| A17 실제 확인 | 결과 |
| --- | --- |
| 설치 | 기존 데이터 유지 install -r, versionCode 4/versionName 1.2.0 |
| 콜드 재기동 | 세션 유지, 부모 role·familyId 서버 정본 일치 |
| 주요 화면 | 부모 홈·일정·위치·오늘 경로·메시지·알림함·알림 설정·설정 표시 성공 |
| 지도 | 현재 위치·오늘 경로 mapReady=true, 지도 실패 문구 0 |
| 화면 품질 | 384×832, 전 화면 가로 overflow 0, 필수 루트 가시성 true |
| 오류 | Runtime 0, Console 0, HTTP 4xx/5xx 0, critical logcat 0 |
| 권한 | 알림·정밀/대략 위치 granted |
| App Link | debug 인증서에서 production domain verified |

A17에서는 부모가 접근 가능한 메모·알림·설정 화면과 오류 상태까지만 확인했다. 아이 AI 신고와 부모·아이 양방향 메모·차단, 네이티브 아이 푸시·pending 표시 ACK는 승인된 아이 기기와 데모 계정으로 확인하기 전까지 출시 게이트를 닫아 둔다.

## 12.2 배포 브라우저

- 배포 URL의 데스크톱과 360×800 모바일 뷰포트

- 새로고침·뒤로가기·HashRouter 경로 유지

- 지도 SDK·타일·API 실패 재시도·로딩 skeleton

- Web Push 지원·권한·서비스워커 표시 ACK·현재 계정 endpoint 상태

- 네트워크 차단·빈 데이터·오래된 데이터에서 가짜 최신 상태를 표시하지 않음

- 접근 가능한 이름, 키보드 focus, 44px 수준 터치 영역, reduced motion

- AI 신고, 메모 신고, 사용자 차단의 전송·실패·완료 상태

- 격리 브라우저의 데모 아이 세션에서 #/child/ai-friend, #/child/memo를 열고 A17 부모 화면과 양방향 Web UI·API·D1 상태 교차 확인

- Console error와 예상하지 않은 network 실패 0건

이번 프로덕션 브라우저 검증은 새 비로그인 컨텍스트에서 수행했다.

| 브라우저 실제 확인 | 결과 |
| --- | --- |
| Pages 온보딩 | 1440×900·360×800 모두 HTTP 200, overflow 0, Console error/warning 0 |
| 선생님 production gate | 역할 카드·선생님 문구 비노출, #/teacher/home은 #/onboarding으로 안전 전환 |
| 정적 자원 | 관측 요청 200/304, 예상하지 않은 실패 0 |
| /privacy·/terms·/data-deletion | 두 뷰포트 모두 200, overflow 0, Console error/warning 0, 최신 문구 확인 |
| /favicon.ico | cache 없는 새 컨텍스트에서 200 SVG, 240 bytes, Console error 0 |

인증된 부모·아이 브라우저 화면, 지도 실패 재시도, Web Push, AI·메모 신고·차단은 이 비로그인 검증에 포함되지 않았다. A17 부모 화면 증거로 아이 브라우저·아이 네이티브 증거를 대신하지 않는다.

## 12.3 Android 16 대화면·회전

targetSdk 36 앱은 Android 16의 sw600dp 이상 대화면에서 manifest의 세로 고정이 무시될 수 있다. A17 세로 화면과 브라우저 360×800 검증은 네이티브 대화면 검증을 대신하지 않는다. 승인된 Android 16(API 36) 태블릿 또는 폴더블 에뮬레이터에서 다음을 모두 확인하고 실제 결과를 아래 표에 남긴다.

- sw600dp 이상에서 세로·가로 회전, 자유 크기 조절, 분할 화면, 폴더블 펼침·접힘

- 부모 홈·캘린더·지도·오늘 경로·메모·설정에서 잘림, 겹침, 빈 화면, 터치 불가 0건

- 회전·크기 전환 뒤 로그인 세션, 활성 아이, 선택 날짜, 입력 중 메시지, 지도 선택 상태가 의도대로 보존

- 지도 SDK·WebView가 재생성되어도 동일 조회·mutation이 중복 실행되지 않고 Console crash 0건

| 대화면 증거 | 실제 결과 |
| --- | --- |
| API 36·sw600dp 기기 정보 |  |
| 세로·가로·분할 화면 |  |
| 폴더블·크기 변경 상태 보존 |  |
| crash·중복 요청 |  |

## 12.4 서버·D1 교차 확인

- 알림은 수신자별 pending 생성 뒤 실제 표시 ACK 전에는 delivered로 완료되지 않음

- AI·메모 신고는 인증·가족·아이·message ID 검증 뒤 durable 저장

- 중복 신고가 중복 행이나 사용자 오류를 만들지 않음

- 사용자 차단이 메시지 채널에만 적용되고 SOS·안전 채널은 유지

- 신고 운영 큐에 new 상태가 보이고 담당자가 처리 상태를 변경 가능

- 테스트로 만든 일정·메모·신고·차단 설정을 승인된 절차로 정리

현재 운영 D1에는 storage 일일·가족 quota, 익명 가입 보호, unpair cleanup, 계정·스토리지 mutation, multipart journal, 메모 outbox·interaction lease, feedback delivery safety additive migration을 적용했다. 마지막 확인 bookmark는 메모 interaction lease 00000044-0000004a-000050a7-684181d54cf4a6e3f217807d2b644640, feedback safety 00000044-00000050-000050a7-d8a71656dd2c443d70ea06946fb501e2다. PRAGMA readback에서 요구 컬럼·인덱스를 확인했고 당시 stale lease와 feature_feedback/queued 행은 각각 0이었다.

queued=0은 자동 재전송기가 있다는 뜻이 아니다. RESEND_API_KEY가 없는 현재 상태에서 새 기능 제안은 durable D1 큐로 202 접수되므로 운영 담당자·확인 주기·처리 SLA를 정하기 전에는 출시 운영 게이트를 닫는다.

# 13. 출시 당일·단계적 출시·롤백

## 출시 직전 기록

- Git 최종 commit과 원격 branch

- Worker 배포 버전과 Pages 배포 ID

- AAB SHA-256, 파일 크기, mtime, versionCode

- privacy/terms/data-deletion HTTPS 200과 갱신일

- health, RTDN 설정, license tester 결제 결과

- AI·UGC 신고 큐 담당자와 대응 연락망

- mail@hyenicalendar.com 송수신 결과

- PII 없는 스토어 자산 최종 육안 검토

- Play Console Data Safety·위치·FGS·FSI·모니터링·대상 연령 제출 화면 캡처

## 단계적 출시

내부·비공개 테스트가 안정된 뒤 소규모 단계적 출시를 사용한다. crash, ANR, 로그인 실패, 위치 업로드 401, push delivery 실패, 결제 검증 5xx, 신고 저장 실패와 차단 우회를 우선 관찰한다.

## 확대 중단 기준

- 아이 세션 로그아웃 또는 가족 범위 혼선

- 다른 가족·다른 아이 데이터 노출

- SOS·위험 알림 유실 또는 일반 알림의 잘못된 긴급 승격

- 오래된 위치를 현재 위치처럼 표시

- 주변 소리 듣기가 아이의 해당 요청 허용 없이 시작

- AI·메모 신고 유실, 신고 큐 미운영, 차단 우회

- 결제 검증 실패가 프리미엄을 여는 fail-open

- crash·ANR·지속적인 401/403/5xx 증가

코드 문제는 versionCode를 올린 수정 AAB를 새로 빌드한다. 이미 배포한 versionCode를 재사용하지 않는다. 서버 문제는 이전 Worker 버전으로 롤백하되 additive D1 컬럼을 파괴적으로 제거하지 않는다.

## 13.1 현재 남은 제출 차단 항목

- 앱 feat/app-enhancement-reports와 Worker qa/final-e2e-fixes-20260702를 코드리뷰하고 승인된 release branch/tag로 통합한다. 자동으로 main에 병합하지 않는다.

- 평문 서명 자격정보 잔재를 운영자가 직접 정리·필요 시 회전하고, 최종 앱 commit 이후 새 서명 AAB를 만든다.

- AAB의 서명·versionCode·SHA-256·mtime과 bundletool·zipalign·전체 ELF 16KB 정렬을 확인한다.

- 승인된 16384 page size Android 15+ 기기에서 앱 시작·로그인 전 화면·핵심 기능 crash 0을 확인한다.

- Play App Signing key 지문으로 assetlinks.json을 교체하고 내부 테스트 설치본 App Link verified를 다시 확인한다.

- 승인된 아이 Android 기기와 데모 가족으로 FCM·pending·메모·일정/도착/위험/SOS·위치·마이크·Usage Access·CALL_PHONE 양방향 E2E를 수행한다.

- Android 16 sw600dp 태블릿·폴더블에서 세로·가로·분할·접힘·펼침과 상태 보존을 확인한다.

- Play Console 상품·가격·7일 체험, license tester 구매/복원/해지/grace, acknowledge, RTDN 재전달·OIDC를 실제 검증한다.

- VAPID key를 설정하고 데스크톱·모바일 브라우저에서 권한·구독·백그라운드 표시·표시 ACK·로그아웃 해제를 검증한다.

- Data Safety의 모든 유형과 외부 처리업체 DPA·보관·국외 이전·2차 이용·Families 적격성을 책임자가 승인한다.

- 혼합 연령, Families, IARC, 위치·FGS·FSI·isMonitoringTool=child_monitoring 선언과 심사 영상을 Console에 제출한다.

- PII 없는 아이콘·피처 그래픽·휴대전화 스크린샷과 반복 사용 가능한 보호자·아이 심사 계정을 준비한다.

- mail@hyenicalendar.com의 실제 송수신, 기능 제안 D1 queued 운영 담당자·확인 주기·처리 SLA를 확정한다.

# 14. 공식 참고 링크

- Android target API 정책: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16561298

- Android target API 일정: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

- AI 생성 콘텐츠: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14094294

- 2026 Developer Program Policy(AI·UGC 포함): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/17105854

- 데이터 보안: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469

- 계정 삭제: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111

- 백그라운드 위치: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9799150

- prominent disclosure: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11150561

- 전체 화면 인텐트·foreground service: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13392821

- 2026-08-26 시행 예정 FGS 정책 미리보기: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16965181

- Android 17 위치 최소 범위·위치 버튼 정책: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/17033915

- 모니터링 도구 플래그: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/12955211

- 스토커웨어 정책: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888380

- 대상 연령: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9867159

- 가족 정책: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9893335

- 앱 생성·설정: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859152

- 릴리즈 준비: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859348

- 비공개 테스트 요구사항: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

- 그래픽 자산: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9866151

- 앱 접근 권한: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/15748846

- Play App Signing: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13857328

- Android App Links 검증: https://developer.android.com/training/app-links/verify-android-applinks

- 16 KB page size: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

- Android 16 대화면 방향·화면비·크기 조절: https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/app-orientation-aspect-ratio-resizability

- 정확한 알람: https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms

- Google Play 구독 lifecycle·acknowledge: https://developer.android.com/google/play/billing/lifecycle/subscriptions

- Real-time developer notifications: https://developer.android.com/google/play/billing/rtdn-reference

# 15. 최종 서명

다음 항목이 모두 확인될 때만 프로덕션 제출을 승인한다.

- [ ] 최신 최종 커밋 이후 생성한 서명 AAB

- [ ] bundletool·zipalign·전체 ELF·16KB 런타임 4단계 검사

- [ ] Android 16 sw600dp 이상 세로·가로·분할·폴더블 상태 보존 검증

- [ ] 개인정보가 없는 규격 적합 스토어 자산

- [ ] AI 답변 신고·메모 신고·사용자 차단·UGC 약관 E2E

- [ ] Data Safety 서비스 제공자 예외·전체 데이터 유형 최종 승인

- [x] 개인정보처리방침·이용약관·데이터 삭제 페이지와 favicon 배포·브라우저 확인

- [ ] 백그라운드 위치·FGS 3종·FSI·isMonitoringTool 선언과 영상

- [ ] 혼합 연령·Families·IARC 답변 책임자 승인

- [ ] 결제·RTDN·license tester 실제 E2E

- [x] A17 부모 모드와 배포 브라우저의 이번 승인 범위 최종 검증 결과 이상 없음

- [ ] 승인된 아이 Android 기기의 네이티브 양방향 안전·알림·위치 E2E

- [ ] VAPID 브라우저 Web Push와 feedback 운영 큐 E2E

| 승인 기록 | 기입 값 |
| --- | --- |
| 최종 점검일 | 2026-07-14 |
| 제출 승인자 |  |
| 정책·개인정보 승인자 |  |
| 검증 기준 앱 코드 commit | 6d2aff316c1c2fd3277a7ca7915923a2628df52e |
| 검증 기준 Worker commit | 3a8d23d349ab083c53059b9b1dbefa249b3702c2 |
| debug APK SHA-256 | 3AC287C8197F2D17324D4D69AF55B80ED4A4DF7C7FB978CDF0222B2C53D07229 |
| 최종 AAB SHA-256 | 미생성 — 업로드 금지 |
| Worker 배포 버전 | 0d45492d-d406-4a6f-9815-7ec1a32b5ae0 |
| Pages 배포 ID | ee6b104c |
| Play Console 릴리즈 ID |  |
| 현재 제출 판정 | 보류 — 13.1 차단 항목 해제 필요 |

빈 칸은 업로드 직전에 운영자가 실제 산출물과 Console 화면을 보고 직접 기입한다. 비밀번호, 키 파일 경로, 구매 토큰, 사용자 개인정보는 적지 않는다.